SEP 2012 Gruppe Normal 2

---
Inhalt
- Benutzte Technik
- Unsere Architektur
- Tagesplan
- Unser Spiel
- Historie

---
Unser Spiel
- Dr. Little ist klein
- Muss Gegengift finden
- Raumwechsel kostet Leben
- Krümel geben Leben
- Giftkrümel nicht
- Maus kann Weg weisen
- Katze ist aggressiv

---
Benutzte Technik
Java 7
  - RMI
  - JUnit
  - JAXB
  - Mockito
Git
  - GitHub
  - Git Bash
Eclipse (Indigo / Juno)
  - EclEmma
  - eGit
  - FindBugs
- Gimp, MS Paint
- Violet
- KanbanBoard
  - Storykarten
  - Taskkarten

---
Unsere Architektur
- Client-Server
- Werkzeug und Werkzeug-UI
- Package-Struktur: Plugin

---
Überblick über das System

---
Client-Server-Interface

---
Befehlsstruktur

---
Trucks
- 0gayh: GUI, Tests
- 0graeff: Editor
- 0klein: Tests, Raumstruktur
- 0ortmann: RMI, Raumstruktur
- 0schlund: Tests, RMI
- 1fechner: Grafiken, Inventar
- 1griese: RMI, XML
- 1jost: XML, GUI
- 1roebe: GUI, Grafiken
- 1wiedema: Git, Befehle

---
Tagesplan
- [Vortrag]
- StandUp-Meeting (10-30 min)
- Arbeitsphase I
- Mittag
- Arbeitsphase II
- [Code Review]
- Kundenpräsentation

---
Gruppenleiter: [1jost]
Donnerstag 1
Vortrag: Git [0graeff, 1wiedema]
Eclipse einrichten
  - Templates und Codeformatter leicht verändert aus SE2
Git Repository einrichten

---
Gruppenleiter:
[1jost]
Freitag 1
Vortrag: Swing [0gayh, 0schlund]
Features
GUI
  - Konsole, Buttons
- Items
- Lebensenergie
  - Gewinnen & Verlieren
- Neues Level konstruiert
- Deutsche Inhalte
- Eigene Story
Refactoring
- Polymorphe Befehlsstruktur
- TextVerwalter
- Konventionen
  - Getter und Setter

---
Gruppenleiter:
[1fechner]
Montag 1
Vortrag: EclEmma [1roebe, 1griese]
Features
- Tests mit EclEmma
- Giftkrümel
- Maus in Räumen
- Neue Befehle
  - Nehmen
  - Essen
Refactoring
- Packages
- Kuchen  Krümel
- Trennen von UI & Logik

---
Gruppenleiter:
[1griese]
Dienstag 1
Vortrag: File-IO und XML [1fechner, 1jost]
Features
- Leveleditor Alpha
- Level laden und speichern
- Zufällige Maus-Position
  - Path Finding
- Raumanzeige
- Labor
Refactoring
- Dies und das
- XML für Level

---
Gruppenleiter:
[0schlund]
Mittwoch 1
Vortrag: RMI [0ortmann, 0klein]
Features
GUI überarbeitet
  - Raumansicht
- FileChooser
- Mehrere Mäuse
- Katze
- Hilfe verbessert
Refactoring
SpielKontext aufgeteilt

---
Gruppenleiter:
[0ortmann]
Donnerstag 2
Features
Editor Beta
  - Inkl. Laden & Speichern
Netzwerk PreAlpha
  - Architektur ersonnen
- Redesign
- Schauen-Befehl

---
Gruppenleiter:
[0klein]
Freitag 2
Features
Netzwerk Alpha
  - Verbindungen möglich
- GUI skalierbar
- Hübsche Bilder
Refactoring
- Auf Netzwerk angepasst
- Raumbilddarstellung

---
Gruppenleiter:
[1wiedema]
Montag 2
Features
- Netzwerk Beta
- Editor erweitert
  - Räume verschieben
- Neue Grafiken
- Raumanzeige im MP
- Bugfixes ohne Ende
Refactoring
Neue Befehlsstruktur

---
Gruppenleiter:
[1roebe]
Dienstag 2
Features
- Netzwerk PreRelease
- Editor
  - Drag & Drop
- Tastatursteuerung
- Bilddarstellung um Items erweitert
- Beinstellen
- BUGFIXES
Refactoring
- Testklassen

---
Gruppenleiter:
[0graeff] & [0gayh]
Mittwoch 2 &
Donnerstag 3
BUGFIXES, Testklassen und
Vorbereitung der Präsentation

---
LIVE!

---
Stats

---
Commits - Woche 1

---
Commits - Woche 2

---
Commits - Woche 3

---
Feedback
Pro
- Gruppendynamik
- Erfahrungsaustausch
- Pair-Programming
- Neue Freunde
- Ausblick auf den Job Softwareentwickler
Contra
- Mehr Programmiersprachen
- Längere Entwicklungszyklen
- Fest Einplanung vom Code Review
- Vorträge Truck Factor
- RMI unberechenbar