## Slide 1: Donnerstag 1
Eclipse einrichten
  Templates und Codeformatter leicht verändert aus SE2
Git Repository einrichten
Vortrag: Git [0graeff, 1wiedema]
[1jost]

## Slide 2: Freitag 1
Features
GUI
  Konsole + Buttons
Items als Enum
Lebensenergie
  Gewinnen & Verlieren
Neues Level konstruiert
Deutsche Inhalte
Refactoring
Polymorphe Befehlsstruktur
TextVerwalter
Konventionen
  Getter und Setter
Vortrag: Swing [0gayh, 0schlund]
[1jost]

## Slide 3: Montag 1
Features
Neue Befehle
  Nehmen
  Essen
Maus in Räumen
Giftkrümel
Tests mit EclEmma
Refactoring
Packages
Kuchen  Krümel
Trennen von UI & Logik
Vortrag: EclEmma [1roebe, 1griese]
[1fechner]

## Slide 4: Dienstag 1
Features
XML-Raumstruktur
  Raumsammlung + Level
Zufällige Maus-Position
  Path Finding
Raumanzeige
Labor
Editor Alpha
Refactoring
Dies und das
Vortrag: File-IO und XML [1fechner, 1jost]
[1griese]

## Slide 5: Mittwoch 1
Features
GUI überarbeitet
  Raumansicht
FileChooser
Mehrere Mäuse
Katze
Hilfe verbessert
Refactoring
SpielKontext aufgeteilt
Vortrag: RMI [0ortmann, 0klein]
[0schlund]

## Slide 6: Donnerstag 2
Features
Editor Beta
  Inkl. Laden & Speichern
Netzwerk PreAlpha
  Architektur ersonnen
Refactoring
nötig
[0ortmann]

## Slide 7: Freitag 2
Features
Netzwerk Alpha
  Verbindungen möglich
GUI skalierbar
Hübsche Bilder
Refactoring
Auf Netzwerk angepasst
Raumbilddarstellung
[0klein]

## Slide 8: Montag 2
Features
Netzwerk Beta
Editor erweitert
  Räume verschieben
Neue Grafiken
Raumanzeige im MP
Bugfixes ohne Ende
Refactoring
Neue Befehlsstruktur
[1wiedema]

## Slide 9: Dienstag 2
Features
Editor
  Drag & Drop
Netzwerk PreRelease
Tastatursteuerung
Bilddarstellung erweitert
Beinstellen
BUGFIXES
Refactoring
Testklassen
[1wiedema/1roebe]

## Slide 10: Mittwoch 2
[0graeff]
BUGFIXES und
Vorbereitung der Präsentation